АДМИНИСТРАЦИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХЬАЛХА-МАРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН
АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  03	2022 г.	№ 29

г. Урус-Мартан

Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов,
заключенных для нужд Урус-Мартановского муниципального района

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от

- года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава Урус-Мартановского муниципального района, постановляю:

- Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов,

заключенных до 1 января 2023 года для нужд Урус-Мартановского муниципального района, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения согласно приложению №	1

к настоящему постановлению.

1.1. Установить, что изменение существенных условий контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от

- года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Установить, что в 2022 году допускается изменение по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, договоров, заключенных до 1 января 2023 года для нужд Урус-Мартановского муниципального района, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

- Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит размещению на официальном сайте администрации Урус-Мартановского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Урус-Мартановского муниципального района Р.А. Заурбекова.

Глава администрации

01,-Vdll

Ш.А. Куцаев

Приложение № 1 к постановлению Главы администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 16.03.2022г.   №29

ПОРЯДОК

изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд Урус-Мартановского муниципального района, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие

невозможность их исполнения

- Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд Урус-Мартановского муниципального района, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории Урус- Мартановского муниципального района единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, договоров (далее - контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 1 января 2023 года муниципальными заказчиками Урус- Мартановского муниципального района, бюджетными и автономными учреждениями Урус-Мартановского муниципального района, организациями, учредителем которых выступает администрация Урус-Мартановского муниципального района (далее - заказчики).

- При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее - поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы: информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

предложения об	изменении	существенных условий	контракта

(с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

- Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика осуществляет:

- проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

- проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует поставщика.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (пли) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего 11орядка:

- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении поставщика.

При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных абзацами 2-4 настоящего пункта, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в администрацию Урус-Мартановского муниципального района, являющуюся для него главным распорядителем бюджетных средств.

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком, а также сведения о нем. включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

- Администрация Урус-Мартановского муниципального района, не позднее следующего рабочего дня со дня получения обращения заказчика рассматривает его, осуществляет мониторинг цен на товары, работы, услуги,

соответствующие предмету контракта (в случае если изменение существенных

условий контракта влечет изменение цены), а также, при необходимости, получает подтверждение источника финансирования.

- Администрация Урус-Мартановского муниципального района, получившая документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней в ответном письме подготавливает заключение в рамках своей компетенции. Заключение должно содержать информацию о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в существенные условия контракта. В случае если предусмотрено изменение цены, должна быть приведена информация о соответствии данной цены условиям исполнения контракта и рыночной конъюнктуре, а также подтверждение источника финансирования.

- В течение 1 рабочего	дня со дня подготовки заключения,

предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка, администрация Урус- Мартановского муниципального района района обращается в Комиссию по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее - Комиссия) или прекращает процедуру внесения изменений в существенные условия контракта.

Основанием для прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие	информации и	(или) документов, предусмотренных

пунктом 2 настоящего 11орядка;

- отсутствие	целесообразности	и (или) необходимости изменения

существенных условий копи раки д для достижения целей закупки;

- несоответствие предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

- нарушение	предлагаемыми	изменениями существенных условий

контракта в части требовап и статьи 14 Федерального закона Л" 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

О результатах рассмотрения обращения г д.шнисграция Урус-Мартановского муниципального района уведомляеч заказчика в течение 1 рабочего дня.

О прекращении процедуры рассмотрения предложения заказчик уведомляет поставщика в течение ! рабочею имя с указанием оснований прекращения указанной процедуры.

7. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления

соответствующего обращения рассматривает полученные документы и

принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или об отказе в изменении сущес твенных условий контракта.

Решение об отказе в изменении существенных условий контракта принимается в случае:

- отсутствия информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка:

- отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

- нарушения предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи ! Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличия обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствия финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Решения Комиссии принимаются оч литым голосованием простым большинством голосов ес членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Коми о ни.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен соде] окать:

- информацию о заказчике;

- информацию об исполнителе кот акта, включая его наименование, идентификационный номер Hanoi опл гг. шишка;

* реквизиты контракта, включая на! менование. дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- сведения о предмете контракта:

- сведения о текущей цене контракта:

- сведения о вносимых в контракт суп .• л венных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене;

- сведения о необходимости дополните.'! пых средств и их источнике.

В случае принятия решения об отказе в i зменении существенных условий контракта протокол должен содержать ука г ше на основание принятия такого решения.

- В случае принятия Комиссией i пения о возможности изменения

существенных условии кон и акта ал. : нист'рация	Урус-Мартановского

муниципального района, разраба i i>!вае; праск: правового акта администрации Урус-Мартановского муниципального района о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные \ч ловия контракта.

Правовой акт администрации Урус-Мар- л вского муниципального района должен содержать:

- информацию о заказчике:

- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогонлагельшика;

- реестровый номер контрак а : . л гн ‘р контракта в случае отсутствия реестрового номера контра л а:

- сведения о прелое гаваец ли стропам контракта права внесения в

к о н тр а к' г с у щ е ст в е н и ы х п з \ I е 11 е и 11 я \:

- сведения о необходимости юно.лип >иых средств и их источнике (при необходимое i и).

В случае принятия Комиссией решен я о, ткаче в изменении существенных условий контракта администрация Ур; с Мартановского муниципального района уведомляет поставщика npi	Комиссией решении в течение 1

рабочего дня со дня получения протокола.

- В течение 10 рабочих л .ей е ли мтупления в силу правового акта администрации Урус-Мартановского му ил и пышного района, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, закат и к нраве заключить дополнительное соглашение к контракту на \ ен них. : пых в этом акте. По истечении указанного срока заказчик утрлчнп л ню заключить соответствующее дополгIителыюс соглаше! iie.

Не позднее II р.бочих дн.п. у к i н. ? нем вступления в силу правового акта администрации Урун-Мапг. юных ч пиципального района, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, /.попчик формирует администрацию Урус- Мартановского мунипип; 1ыюп p.n.oua. шляющуюся для него главным распорядителем бюджетных ./дм,	■заключении дополнительного

соглашения либо об отказе о г с; шьмюче .. я с указанием причин. Указанное требование не распрос пгы п	i/oi да заказчиком является

администрация Урус-Мар:айовского му i:.n ..иьного района.

i риложение № 2 к постановлению . швы администрации > с-Мартановского упицппального района ; «Ж» _ CJ 2022г.

ГОСТА J

комиссии по рассмоз рению of ; шй по изменению
существенных у лова! контрактов

| Ш.А. Кунаев | Глава администрации У района, и; | > с-Мартановского муниципального седатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Р.А. Заурбеков | Первый замеса л тел i !’ла муниципального j .По . | ли:!Iica рации Урус-Мартановского .-ели ель председателя комиссии; |
| И.Х. Хаджалиев | Начальник чаде. :а уче . | отчетности,секретарь комиссии; |
| К.И. Мусаева | Ведун ': Г; с .оп.л;; 1 | (а ела учета и отчетности; |
| Х.Р. Гайрбекова | Вед\ uiaii спецпал | . 1 отдела учета и отчетности; |